🐾

# PetEncontrado

Sistema de Animais Perdidos e Encontrados

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E PLANO DE SPRINTS – VERSÃO 2.0

| Projeto | PetEncontrado |
| --- | --- |
| Versão | 2.0 |
| Período planejado | 17/08/2026 a 25/10/2026 |
| Metodologia | Desenvolvimento incremental com sprints semanais |

Documento preparado para acompanhamento acadêmico, avaliação semanal e apresentação final do projeto.

# 1. Visão Geral do Projeto

O PetEncontrado é uma plataforma web responsiva destinada a aproximar tutores de animais perdidos e pessoas que localizaram animais nas ruas. A aplicação permitirá registrar ocorrências, pesquisar animais por características e localização, receber informações de avistamentos, acompanhar o status de cada caso e administrar usuários e anúncios.

A versão 2.0 moderniza a arquitetura da primeira versão e passa a utilizar uma abordagem profissional, com front-end e back-end separados, tipagem estática, API documentada, banco relacional, validação de dados, segurança por camadas, testes automatizados e execução por contêineres.

## 1.1 Problema

Quando um animal desaparece, as informações normalmente ficam dispersas em redes sociais, grupos de mensagens e publicações isoladas. Isso dificulta pesquisas por cidade, bairro, espécie, cor ou outras características e reduz a eficiência da comunicação entre quem perdeu e quem encontrou um animal.

## 1.2 Objetivo geral

Desenvolver um sistema web seguro, intuitivo, responsivo e escalável que centralize registros de animais perdidos e encontrados e facilite a localização e o contato entre os envolvidos.

## 1.3 Objetivos específicos

Permitir cadastro e autenticação de usuários.

Permitir registrar animais perdidos e animais encontrados com fotos e localização.

Disponibilizar pesquisa e filtros por características do animal.

Permitir registrar avistamentos relacionados a um anúncio.

Permitir ao tutor alterar o status quando o animal retornar para casa.

Disponibilizar área pessoal para gerenciamento dos próprios anúncios.

Disponibilizar painel administrativo com indicadores e ferramentas de moderação.

Aplicar controles de segurança alinhados a boas práticas de aplicações web.

Documentar a API, o banco de dados, a arquitetura, os testes e o processo de desenvolvimento.

Trabalhar de forma incremental com entregas semanais demonstráveis ao professor.

## 1.4 Público-alvo

Tutores que perderam animais.

Pessoas que encontraram animais sem identificação.

ONGs, protetores independentes e clínicas veterinárias em versões futuras.

Administradores responsáveis pela moderação do sistema.

# 2. Escopo da Versão 2.0

## 2.1 Funcionalidades incluídas

Landing page responsiva.

Cadastro de usuário e login.

Recuperação de senha por token temporário.

Perfis USER e ADMIN.

Cadastro de ocorrência: perdido ou encontrado.

Upload seguro de imagens.

Listagem de animais em cards.

Pesquisa e filtros por espécie, cidade, bairro, raça, sexo, porte, cor e situação.

Página de detalhes do animal.

Registro de avistamentos.

Área 'Minha Conta' e 'Meus Anúncios'.

Edição, encerramento e exclusão lógica de anúncios.

Status: perdido, encontrado sem tutor identificado, reunido com o tutor e encerrado.

Painel administrativo.

Gestão de usuários e anúncios.

Dashboard com indicadores.

Logs de auditoria.

Documentação Swagger/OpenAPI.

Testes unitários, integração e E2E.

Ambiente local via Docker Compose.

## 2.2 Funcionalidades futuras

Mapa e geolocalização avançada.

Notificações por e-mail e WhatsApp.

Cadastro de ONGs, clínicas e abrigos.

QR Code por animal.

Sistema de adoção.

Reconhecimento e comparação de imagens com inteligência artificial.

Aplicativo móvel.

Moderação assistida e sistema de denúncias.

# 3. Arquitetura e Tecnologias

A V2 adotará arquitetura cliente-servidor com separação clara entre interface, API e persistência. Essa divisão facilita manutenção, testes, segurança, documentação e evolução futura.

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade | Justificativa acadêmica/técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Front-end | Next.js + React + TypeScript | Interface, páginas, componentes, SSR/CSR quando necessário | Arquitetura moderna, componentização e tipagem. |
| Design | Tailwind CSS | Layout responsivo e design system | Rapidez, consistência visual e responsividade. |
| Back-end | NestJS + TypeScript | API REST, regras de negócio, autenticação, autorização | Arquitetura modular, DTOs, guards, pipes e testes. |
| Banco | PostgreSQL | Persistência relacional | Integridade, índices, relacionamentos e robustez. |
| ORM | Prisma ORM | Modelagem, migrations e acesso tipado ao banco | Reduz erros de acesso e melhora rastreabilidade do schema. |
| API Docs | Swagger / OpenAPI | Documentação navegável dos endpoints | Facilita demonstração, integração e avaliação. |
| Testes E2E | Playwright | Validação dos fluxos no navegador | Testes reais de login, cadastro e pesquisa. |
| Infra | Docker / Docker Compose | Padronização do ambiente | Facilita execução pelo professor e pela equipe. |
| Versionamento | Git + GitHub | Histórico e evidência de evolução | Demonstra processo de engenharia de software. |

## 3.1 Fluxo arquitetural

NAVEGADOR / NEXT.JS  →  API REST / NESTJS  →  PRISMA ORM  →  POSTGRESQL
             ↓                 ↓                    ↓
       COMPONENTES       SEGURANÇA/RBAC       MIGRATIONS/ÍNDICES
             ↓
        PLAYWRIGHT E2E

## 3.2 Organização do repositório

pet-encontrado-v2/
├── apps/
│   ├── web/                 # Next.js
│   └── api/                 # NestJS
├── docs/                    # documentação técnica
├── docker-compose.yml       # PostgreSQL local
├── .env.example
└── README.md

# 4. Requisitos Funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Cadastrar usuário | O visitante poderá criar uma conta informando dados obrigatórios. |
| RF02 | Autenticar usuário | O usuário poderá acessar o sistema com e-mail e senha. |
| RF03 | Recuperar senha | O usuário poderá solicitar redefinição por token temporário. |
| RF04 | Cadastrar animal perdido | O usuário autenticado poderá publicar uma ocorrência de desaparecimento. |
| RF05 | Cadastrar animal encontrado | O usuário autenticado poderá publicar um animal encontrado. |
| RF06 | Enviar imagens | O anúncio poderá possuir uma ou mais fotos válidas. |
| RF07 | Pesquisar animais | O visitante poderá pesquisar ocorrências. |
| RF08 | Filtrar resultados | O visitante poderá combinar filtros por localização e características. |
| RF09 | Visualizar detalhes | O visitante poderá abrir a página completa de uma ocorrência. |
| RF10 | Registrar avistamento | Um usuário poderá informar local, data, horário, observação e foto opcional. |
| RF11 | Gerenciar próprios anúncios | O usuário poderá visualizar, editar e encerrar seus anúncios. |
| RF12 | Marcar como reunido | O tutor poderá informar que o animal retornou para casa. |
| RF13 | Contatar responsável | A página poderá direcionar o visitante para o WhatsApp do responsável. |
| RF14 | Administrar usuários | O administrador poderá visualizar, bloquear e desbloquear usuários. |
| RF15 | Administrar anúncios | O administrador poderá moderar, alterar status e remover anúncios inadequados. |
| RF16 | Dashboard administrativo | O administrador visualizará indicadores do sistema. |
| RF17 | Auditoria | Ações administrativas relevantes deverão gerar registros de auditoria. |

# 5. Requisitos Não Funcionais

| ID | Categoria | Critério |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Segurança | Senhas nunca serão armazenadas em texto puro. |
| RNF02 | Segurança | Endpoints protegidos exigirão autenticação e autorização. |
| RNF03 | Segurança | Entradas serão validadas e campos não previstos serão rejeitados. |
| RNF04 | Disponibilidade | O ambiente de desenvolvimento deverá subir de forma reproduzível. |
| RNF05 | Usabilidade | O sistema deverá funcionar bem em computador e celular. |
| RNF06 | Desempenho | Consultas frequentes deverão utilizar índices apropriados. |
| RNF07 | Manutenibilidade | Front-end e API utilizarão TypeScript e organização modular. |
| RNF08 | Testabilidade | Fluxos críticos possuirão testes automatizados. |
| RNF09 | Documentação | A API deverá possuir documentação OpenAPI/Swagger. |
| RNF10 | Privacidade | Informações de contato serão exibidas somente quando necessárias ao propósito do sistema. |
| RNF11 | Observabilidade | Erros e ações administrativas deverão ser registrados sem vazar segredos. |
| RNF12 | Acessibilidade | Componentes principais deverão utilizar HTML semântico, rótulos e navegação por teclado. |

# 6. Segurança da Aplicação

A segurança será tratada em todas as camadas. A referência principal para priorização de riscos será o OWASP Top 10:2025, complementada pelas práticas de autenticação, autorização, validação e rate limiting fornecidas pelo framework do back-end.

| Controle | Implementação planejada |
| --- | --- |
| Senhas | Hash com bcrypt e fator de custo adequado. Nenhuma senha em texto puro. |
| Tokens | Access token de curta duração. Refresh token planejado em cookie HttpOnly, Secure e SameSite. |
| Autorização | RBAC USER/ADMIN e verificação de propriedade do recurso antes de editar ou excluir. |
| Validação | DTOs + ValidationPipe com whitelist e rejeição de campos desconhecidos. |
| Rate limiting | Limites globais e limites mais rígidos em login e recuperação de senha. |
| CORS | Somente origens autorizadas. |
| HTTP headers | Helmet para cabeçalhos de proteção. |
| SQL Injection | Acesso ao PostgreSQL por Prisma; evitar SQL bruto não parametrizado. |
| XSS | Escape/serialização segura e ausência de inserção de HTML não confiável. |
| Upload | MIME permitido, extensão validada, tamanho máximo, nome aleatório e armazenamento controlado. |
| Logs | Sem senha, token ou segredo. Auditoria de ações administrativas. |
| Segredos | Variáveis de ambiente e arquivo .env fora do versionamento. |
| HTTPS | Obrigatório no ambiente publicado. |
| Recuperação de senha | Token único, prazo curto, uso único e invalidação após redefinição. |
| Sessões | Revogação de refresh token no logout e após alteração de senha. |

# 7. Modelo de Dados – V2

O banco será normalizado para separar usuários, animais, imagens, localizações, avistamentos, tokens e auditoria. Chaves estrangeiras e índices serão definidos conforme os principais filtros do sistema.

| Entidade | Finalidade |
| --- | --- |
| users | Conta, perfil, papel, status e datas. |
| animals | Dados do animal, situação, proprietário e datas. |
| animal_images | Imagens vinculadas ao animal. |
| locations | Endereços e coordenadas vinculadas a ocorrências/avistamentos. |
| sightings | Informações de avistamentos reportados. |
| refresh_tokens | Sessões renováveis e revogáveis. |
| password_reset_tokens | Tokens temporários de redefinição de senha. |
| audit_logs | Registro de ações administrativas relevantes. |

## 7.1 Índices planejados

E-mail do usuário: índice único.

Situação + cidade do animal.

Espécie + cor.

Data de criação do anúncio.

ID do tutor/proprietário.

ID do animal em avistamentos.

# 8. API REST – Organização Prevista

| Método | Endpoint | Finalidade | Acesso |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Criar conta | Público |
| POST | /api/v1/auth/login | Autenticar | Público |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Renovar sessão | Cookie seguro |
| POST | /api/v1/auth/forgot-password | Solicitar redefinição | Público + rate limit |
| POST | /api/v1/auth/reset-password | Redefinir senha | Token temporário |
| GET | /api/v1/animals | Pesquisar/listar animais | Público |
| GET | /api/v1/animals/:id | Detalhes | Público |
| POST | /api/v1/animals | Cadastrar animal | USER |
| PATCH | /api/v1/animals/:id | Editar anúncio próprio | USER/ADMIN |
| DELETE | /api/v1/animals/:id | Encerrar/remover | USER proprietário/ADMIN |
| POST | /api/v1/animals/:id/sightings | Registrar avistamento | USER |
| GET | /api/v1/me/animals | Meus anúncios | USER |
| GET | /api/v1/admin/dashboard | Indicadores | ADMIN |
| GET | /api/v1/admin/users | Gerenciar usuários | ADMIN |
| PATCH | /api/v1/admin/users/:id/status | Bloquear/desbloquear | ADMIN |

# 9. Front-end e Experiência do Usuário

Home com chamada principal: 'Perdi meu animal' e 'Encontrei um animal'.

Design responsivo mobile-first.

Cards com foto, situação, espécie, localização e data.

Filtros claros e preservados na URL quando possível.

Formulários em etapas para reduzir abandono.

Feedback visual para carregamento, sucesso e erro.

Estados vazios com orientação ao usuário.

Área pessoal com resumo de anúncios e avistamentos.

Dashboard administrativo com indicadores e tabelas.

Padrão visual único para cores, botões, tipografia, espaçamento e estados.

# 10. Estratégia de Testes

| Tipo | Cobertura |
| --- | --- |
| Unitários | Serviços, validações e regras de negócio. |
| Integração | API + banco de teste, autenticação, autorização e filtros. |
| E2E | Cadastro, login, publicação, pesquisa, avistamento e encerramento. |
| Segurança | Tentativas de acesso indevido, propriedade de recurso, campos extras, rate limit. |
| Responsividade | Fluxos principais em viewport de desktop e celular. |
| Regressão | Execução automática antes de merges e releases. |

# 11. Critério de Pronto (Definition of Done)

Funcionalidade implementada e integrada ao fluxo principal.

Validações e permissões aplicadas.

Sem segredos ou credenciais no repositório.

Código revisado e sem erros críticos de lint/build.

Teste mínimo do fluxo aprovado.

Documentação atualizada.

Evidência preparada para demonstração ao professor.

Commit/tag de entrega identificável.

# 12. Plano de Sprints Semanais

O planejamento abaixo considera dez sprints de uma semana. Cada semana termina com uma entrega demonstrável. Caso o calendário acadêmico seja menor, as sprints podem ser agrupadas sem alterar a ordem técnica.

| Sprint | Período | Tema | Objetivo | Entrega ao professor | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/08 a 23/08 | Planejamento e arquitetura | Consolidar requisitos, migrar a estrutura para monorepo, preparar Next.js/NestJS/PostgreSQL/Prisma e Docker. | Documento de visão; backlog inicial; arquitetura V2; repositório organizado; banco subindo em Docker. | Professor consegue abrir a documentação e visualizar a arquitetura e o ambiente base. |
| 2 | 24/08 a 30/08 | Design system e novo front-end | Criar identidade visual, layout responsivo, home, navegação, cards, formulários-base e estados de interface. | Home renovada; página de animais; login; cadastro; protótipo do painel admin. | Interface responsiva e consistente em desktop e celular. |
| 3 | 31/08 a 06/09 | Banco e autenticação segura | Finalizar schema Prisma, migrations, cadastro, login, access/refresh token, logout e recuperação de senha. | Schema versionado; Swagger de auth; autenticação integrada; testes básicos. | Usuário cria conta, entra, renova sessão e sai com segurança. |
| 4 | 07/09 a 13/09 | CRUD de animais e upload | Implementar criação, leitura, edição, encerramento, permissões de proprietário e upload seguro. | CRUD funcional; upload validado; endpoints documentados; tela de cadastro conectada. | Usuário autenticado publica e gerencia apenas os próprios anúncios. |
| 5 | 14/09 a 20/09 | Pesquisa, filtros e detalhes | Implementar filtros combináveis, paginação, detalhes e otimização de consultas. | Busca por cidade/espécie/cor/situação; paginação; índices; página de detalhes. | Resultados corretos, rápidos e navegáveis. |
| 6 | 21/09 a 27/09 | Avistamentos e área do usuário | Registrar avistamentos, avisos, Minha Conta e Meus Anúncios. | Formulário 'Eu vi este animal'; histórico; dashboard pessoal; mudança para reunido. | Tutor recebe e visualiza informações vinculadas ao anúncio. |
| 7 | 28/09 a 04/10 | Painel administrativo e auditoria | Criar RBAC ADMIN, indicadores, gestão de usuários/anúncios, bloqueios e logs. | Dashboard; tabelas; moderação; logs de auditoria. | Usuário comum não acessa rotas administrativas; admin gerencia o sistema. |
| 8 | 05/10 a 11/10 | Segurança e testes | Executar checklist OWASP, reforçar rate limiting, autorização, uploads, logs e escrever testes automatizados. | Relatório de segurança; testes unitários/integração/E2E; correções. | Fluxos críticos e cenários de acesso indevido aprovados. |
| 9 | 12/10 a 18/10 | Polimento, acessibilidade e deploy | Melhorar UX, acessibilidade, performance, mensagens de erro e preparar publicação. | Versão candidata; README final; Docker revisado; deploy de demonstração. | Sistema executável e apresentável em ambiente limpo. |
| 10 | 19/10 a 25/10 | Entrega final e apresentação | Congelar escopo, corrigir pendências, gerar evidências, finalizar documentação e roteiro de apresentação. | Código final; documentação final; slides/roteiro; checklist de avaliação; release. | Professor consegue avaliar requisitos, segurança, arquitetura, testes e evolução por sprint. |

## 12.1 Ritual semanal

Segunda-feira: planejamento da sprint e seleção das histórias.

Terça a quinta-feira: desenvolvimento, testes e atualização da documentação.

Sexta-feira: estabilização, revisão de segurança e preparação da demonstração.

Fim da sprint: entrega de código + evidência + breve relatório do que foi concluído e do que ficou pendente.

## 12.2 Modelo de relatório semanal ao professor

Sprint e período.

Objetivo da semana.

Funcionalidades concluídas.

Evidências: prints, Swagger, testes ou vídeo curto.

Principais decisões técnicas.

Riscos/dificuldades encontradas.

Pendências.

Meta da próxima sprint.

# 13. Backlog Priorizado

| Prioridade | Item | Classificação |
| --- | --- | --- |
| P0 | Autenticação e autorização | Essencial |
| P0 | Cadastro/listagem/detalhes de animais | Essencial |
| P0 | Banco e migrations | Essencial |
| P0 | Validação e segurança de API | Essencial |
| P0 | Gerenciamento dos próprios anúncios | Essencial |
| P1 | Pesquisa e filtros | Alta |
| P1 | Avistamentos | Alta |
| P1 | Painel administrativo | Alta |
| P1 | Testes automatizados | Alta |
| P1 | Swagger/OpenAPI | Alta |
| P2 | Dashboard analítico | Média |
| P2 | Recuperação de senha | Média |
| P2 | Acessibilidade avançada | Média |
| P3 | IA para correspondência | Futura |
| P3 | Mapa/geolocalização | Futura |

# 14. Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Escopo crescer além do prazo | Definir P0/P1 e manter funcionalidades futuras fora da V2. |
| Problemas de configuração no computador | Docker Compose e README reproduzível. |
| Falhas de autenticação/autorização | Guards, RBAC, testes negativos e checklist OWASP. |
| Upload malicioso | Lista de MIME, limite de tamanho, nomes aleatórios e armazenamento controlado. |
| Perda de banco em desenvolvimento | Migrations versionadas e seed opcional. |
| Interface atrasar | Design system simples e componentes reutilizáveis. |
| Baixa evidência acadêmica | Commit por sprint, Swagger, testes, documentação e relatório semanal. |

# 15. Diferenciais para a Avaliação Acadêmica

Projeto não se limita a CRUD: inclui autenticação, autorização, auditoria, filtros, dashboard e testes.

Arquitetura profissional com separação de responsabilidades.

Uso de TypeScript em front-end e back-end.

Banco versionado por migrations.

API documentada por Swagger/OpenAPI.

Segurança baseada em riscos conhecidos de aplicações web.

Testes automatizados demonstráveis.

Docker para reprodução do ambiente.

Histórico incremental organizado em sprints.

Roadmap futuro com IA, mapas e integrações sem comprometer a entrega principal.

# 16. Entregáveis Finais

Código-fonte completo.

README de instalação e execução.

Arquivo .env.example sem segredos.

Docker Compose.

Schema e migrations do banco.

Swagger/OpenAPI.

Testes automatizados.

Documentação funcional e técnica.

Plano e relatórios das sprints.

Evidências de segurança.

Roteiro de apresentação e demonstração.

# 17. Referências Técnicas

Next.js Documentation – App Router: https://nextjs.org/docs/app

NestJS Documentation – Authentication, Authorization, Validation, Rate Limiting e OpenAPI: https://docs.nestjs.com/

Prisma ORM Documentation: https://www.prisma.io/docs/orm

PostgreSQL Documentation: https://www.postgresql.org/docs/current/

Tailwind CSS Documentation: https://tailwindcss.com/docs

Playwright Documentation: https://playwright.dev/docs/intro

OWASP Top 10:2025: https://owasp.org/Top10/2025/

# 18. Controle de Versão do Documento

| Versão | Data | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 17/08/2026 | Arquitetura moderna, requisitos, segurança e sprints semanais | Planejado |